| БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ ИГЛИН РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ ИВАНО-КАЗАНКА АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛƏМƏҺЕ ХАКИМИӘТЕ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИВАНО-КАЗАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИГЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
| --- | --- | --- |

| КАРАР « 15 » декабрь 2022 й. | № 49 | ПОСТАНОВЛЕНИЕ « 15 » декабря 2022 г. |
| --- | --- | --- |

Об утверждении муниципальной программы

«Благоустройство территории

сельского поселения Ивано-Казанский сельсовет

муниципального района  Иглинский район

Республики Башкортостан на 2023-2025годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Ивано-Казанский сельсовет муниципального района  Иглинский район Республики Башкортостан

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Благоустройство   территории сельском поселении Ивано-Казанский сельсовет муниципального района  Иглинский район Республики Башкортостан на 2023-2025 годы»

2. Обнародовать  настоящее  постановление на информационном  стенде в здании администрации сельского поселения по адресу: Республика Башкортостан, Иглинский район,  с. Ивано-Казанка, ул. Центральная, д. 14 и разместить на официальном сайте сельского  поселения в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения    		                                                            А.А. Куклин

Утверждена

постановлением главы

сельского поселения  Ивано-Казанский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан

15  декабря  2022г.  № 49

Муниципальная  программа «Благоустройство   территории сельского поселения  Ивано-Казанский сельсовет муниципального района  Иглинский район Республики Башкортостан на 2023-2025 годы»

# Паспорт муниципальной программы «Благоустройство  территории сельского поселения Ивано-Казанский сельсовет муниципального района  Иглинский район Республики Башкортостан на 2023-2025 годы»

| Показатель | Содержание показателя |
| --- | --- |
| 2 | 3 |
| Наименование Программы | Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения Ивано-Казанский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан на 2023-2025 годы» (далее Программа) |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003г. 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав сельского поселения Ивано-Казанский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан |
| Основной разработчик Программы | Администрация сельского поселения Ивано-Казанский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан (далее сельское поселение) |
| Цели и задачи Программы | Цели: 1. Совершенствование системы комплексного благоустройства сельского поселения Ивано-Казанский сельсовет, создание комфортных условий проживания и отдыха населения. 2. Развитие сети автомобильных дорог сельского поселения Ивано-Казанский сельсовет, обеспечивающей надежность и безопасность движения по ним. Задачи: 1.Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства сельского поселения. 2. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов сельского поселения. 3. Улучшение экологической обстановки и сохранение природных комплексов для обеспечения условий жизнедеятельности в сельском поселении. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | 1. Повышение уровня благоустроенности населенных пунктов сельского поселения. 2. Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей сельского поселения. |
| Сроки реализации Программы | 2023-2025 гг. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансирование осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения и бюджета Республики Башкортостан 2023 год – 768,00 тыс.рублей 2024 год - 715,30 тыс.рублей 2025 год – 677,70 тыс.рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | 1. Улучшение благоустройства и санитарного состояния территорий поселения; 2.Привитие жителям сельского поселения бережного отношения к своему селу, деревне; 3.Повышение культуры поведения жителей через соблюдение чистоты и порядка на территории поселения; 4.Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей сельского поселения; 5.Качественное освещение населенных пунктов с использованием современного технологического оборудования. Повышение уровня благоустроенности населенных пунктов сельского поселения. 2. Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей сельского поселения. |
| Организация контроля | Контроль за исполнением Программы осуществляет глава сельского поселения Ивано-Казанский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан |

I. ВВЕДЕНИЕ

Муниципальная программа «Благоустройство   территории   сельского поселения Ивано-Казанский сельский совет муниципального района  Иглинский район Республики Башкортостан на 2023-2025 годы» (далее Программа) разработана в соответствии со ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации». Согласно данной статьи, к вопросам местного значения, которые обязаны решать местные органы представительной и исполнительной власти, относятся вопросы обеспечения жителей качественными условиями проживания, включая и  благоустройство территории   поселения.

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА

Проблема  благоустройства  территории  является  одной  из  насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения.

Благоустройство многих населенных пунктов поселения не отвечает современным требованиям. Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий.

Несмотря на предпринимаемые меры,  отдельные домовладения не ухожены.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населенных пунктов на улицах и во дворах, не бережном отношении к элементам благоустройства.

Повышение уровня качества проживания граждан является необходимым условием для стабилизации и подъема экономики поселения.

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии сельского поселения и, как следствие, повышение качества жизни населения.

Программа    направлена   на   решение    наиболее    важных    проблем благоустройства   территории       сельского   поселения   путем обеспечения содержания чистоты и порядка улиц за счет средств бюджетов  сельского поселения и республики.

Решение задач благоустройства населенных пунктов необходимо проводить программно-целевым методом.

Такой подход  к решению проблем благоустройства необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства сельского поселения невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей сельского поселения. Важна четкая согласованность действий администрации сельского поселения и предприятий, учреждений,  обеспечивающих жизнедеятельность сельского поселения и занимающихся благоустройством, а также населения.

Сельское  поселение включает в себя восемь населенных пунктов: с. Ивано-Казанка, дд. Асканыш, Братский, Преображенская, Поступалово, Родники, Слутка, Шеланы, во всех  населенных пунктах существуют зоны застройки частного сектора.

2.1. Благоустройство мест общего назначения.

Это территории массового отдыха населения, детских, спортивных площадок,  территории муниципальных учреждений.  Потребность детей в игровом и спортивном оборудовании с каждым годом возрастает, поэтому есть необходимость установки дополнительных спортивного и игрового оборудования на детских площадках.

2.2. Санитарное состояние территории.

В целях    поддержания     санитарного    состояния   территорий    общего   пользования и расположенных на них объектов благоустройства проводится:

- уборка  снега,  льда  и  снежных  накатов,  очистка  тротуаров  и  дорожек,  обработка     противогололедными       средствами     мест    интенсивного  движения пешеходов;

- ремонт и обустройство,   выкашивание травы парковых зон  и спортивных площадок в населенных пунктах  сельского поселения;

- спиливание аварийных деревьев, снос сухостойных, больных деревьев и их обрезка, утративших декоративную ценность; вырезка поросли у деревьев;

- приобретение и посадка деревьев, цветочное оформление.

Решением данной проблемы является организация и ежегодное проведение субботников. Жители дворов, домов, принимавшие участие в благоустройстве, будут принимать участие в обеспечении сохранности объектов благоустройства.

В течение 2023-2025 годов необходимо организовать и провести субботники, направленные на благоустройство сельского поселения с привлечением предприятий, организаций и учреждений.

Проведение субботников призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в работах по благоустройству, санитарному содержанию прилегающих территорий.

В течение 2023-2025 годов необходимо организовать и провести:

- смотры-конкурсы, направленные на благоустройство населенных пунктов   сельского поселения: «Лучший дом»,   «Каков цветник, таков и житель», «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений.
          Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий, учащихся  школ, работников организации.

В связи с погодными условиями (влага, ветер, солнце), которые влияют на разрушение мемориалов, памятников, обелисков погибшим воинам, ежегодно приходится проводить работы по реставрации, по профилактическому, текущему уходу, направленных на сохранение мемориальных объектов

Помимо  этого  на  регулярной  основе  осуществляется  вывоз  мусора,  образующегося при проведении субботников, ликвидация несанкционированных свалок; сбор, вывоз и утилизация твердых коммунальных отходов, крупногабаритного мусора, ручная уборка обочин   дорог с очисткой урн.

По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора твердых  коммунальных  отходов. До настоящего времени не налажена должным образом работа специализированного предприятия МУП « САХ»  по заключению договоров на вывоз твердых коммунальных отходов  с гражданами, проживающими в частном секторе, поэтому не уменьшается  количество несанкционированных свалок мусора и  твердых коммунальных отходов. Накопление в больших масштабах  отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является одной их главных проблем обращения с отходами.

Для решения данной проблемы необходимо проводить среди населения частного сектора разъяснительную работу по организации заключения договоров  на вывоз ТБО, по содержанию участков компостирования ТБО в нормативном состоянии.

2.3. Уличное освещение.

На территории   сельского поселения   не полностью решена проблема по проведению реконструкции объектов наружного освещения по улицам населенных пунктов и на территориях.

90 % сетей уличного освещения не соответствуют нормативным требованиям. Энергосберегающие светильники, составляют лишь 50 %, от общего количества установленных светильников.  В основном установлены светильники  с лампами ДРЛ на 250 Вт, а мощность энергосберегающих светильников  60 Вт, а по освещенности они приравниваются к обычному светильнику на 300 Вт.

Одним из мероприятий по улучшению уличного освещения, является   полный переход  на энергосберегающие светильники. В результате установки энергосберегающих светильников на 70Вт - 90Вт, возможная  экономия бюджетных средств составит в 2,5 раза. Всего на территории сельского поселения установлено 44 светильника,   из них энергосберегающих всего 22 светодиодные лампы, в том числе в 2022 году установлены 15 энергосберегающие светодиодные лампы.

Кроме этого, растет количество установленных опор ВЛ-0,38 кВ с установкой светильников на новых площадках, предназначенных под  индивидуальное жилищное  строительство.

2.4. Озеленение.

Искусственные посадки зеленых насаждений в виде отдельных скверов существуют во всех населенных пунктах сельского поселения. Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений недостаточно благоустроены, нуждаются в систематическом уходе: вырезке поросли, уборке аварийных и перестойных деревьев, подсадке саженцев, декоративная обрезка, разбивка клумб.

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы данные работы выполнялись ежегодно, с привлечением организаций, предприятий и жителей сельского поселения. Кроме того, действия участников работ по озеленению  должны быть согласованы между собой.

2.5. Содержание мест захоронений

На территории   сельского поселения имеется  шесть кладбищ, общей площадью 42 900  кв.метров. Содержание кладбищ в надлежащем санитарном состоянии является проблемой для сельского поселения. Регулярно необходимо проводить:

- санитарную очистку территории кладбищ от мусора, травы и мелкого кустарника, ТБО;

- уход за зелеными насаждениями: обрезка и удаление аварийных и естественно усохших деревьев, кустарников;

- очистка водосточных канав;

-  строительство и ремонт ограждений территории кладбищ;

-  установка контейнеров и организация площадок для них.

На сегодняшний день отсутствуют подъезды с твердым покрытием и парковочные площадки для автотранспорта на прилегающих территориях к кладбищам, что затрудняет во время распутицы осуществлять проезд к местам захоронения.

Выше перечисленные проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и общественных объединений, предприятий и организаций всех форм собственности, расположенными на территории сельского поселения, а так же  и жителей   сельского поселения.

Комплексное решение проблем окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать  повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

# III. ОНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Основной целью Программы является:

1.Совершенствование системы комплексного благоустройства сельского поселения   создание комфортных условий проживания и отдыха населения.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих основных задач:

1. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства   сельского поселения.

2. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенного пункта сельского поселения.

3. Улучшение экологической обстановки и сохранение природных комплексов для обеспечения условий жизнедеятельности в сельском поселении.

В программный период сельское поселение планирует  провести работу по организации взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения, приведению в качественное состояние элементов благоустройства, привлечению жителей к участию в решении проблем благоустройства,  реализации проектов поддержки местных инициатив, оздоровлению санитарной экологической  обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидации несанкционированных свалок бытового мусора.

IV. ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий

Перечень мероприятий муниципальной Программы «Благоустройство  территории  сельского поселения Ивано-Казанский сельсовет муниципального района  Иглинский район Республики Башкортостан» приведены в таблице № 1.

Основные мероприятия по реализации муниципальной программы

«Благоустройство  территории  сельского поселения Ивано-Казанский сельсовет муниципального района  Иглинский район

Республики Башкортостан»

Таблица №1

| п/п | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2023 | 2024 |  | 2025 | Источники финансирования |  | Ожидаемые результаты реализации Программы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 |  |  |
| I | Обеспечение единого управленческого комплекса благоустройства сельского поселения Ивано-Казанский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан | Администрация сельского поселения Ивано-Казанский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан с привлечением предприятий, организаций и местных жителей (по согласованию) | 2023-2025г. | - | - |  |  |  |  | Бюджет сельского поселения |  | Содержание муниципальной службы благоустройства (содержание штатной единицы по благоустройству территории) |
| 1. | Благоустройство существующих детских, спортивных площадок, мест массового отдыха жителей. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства, реализации проектов поддержки местных инициатив | Администрация сельского поселения Ивано-Казанский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан с привлечением предприятий, организаций и местных жителей (по согласованию) | 2023-2025г. | 571,00 | 191,00 | 190,00 | 190,00 |  |  | Бюджет сельского поселения, Бюджет Республики Башкортостан |  | Комфортные условия для работы и отдыха жителей на территории сельского поселения |
| 2. | Уличное освещение территорий сельского поселения, в том числе: -уличное освещение; -текущее содержание систем уличного освещения и текущий ремонт; -модернизация систем уличного освещения, установка дополнительных точек систем уличного освещения в населенных пунктах; - переход на энергосберегающие технологии. | Администрация сельского поселения Ивано-Казанский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан с привлечением предприятий, организаций (по согласованию) | 2023-2025г. | 1500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |  |  | Бюджет сельского поселения, Бюджет Республики Башкортостан |  | Повышение уровня внешнего благоустройства населенных пунктов в сельском поселении |
| 3. | Организация и содержание мест захоронений | Администрация сельского поселения Ивано-Казанский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан с привлечением предприятий, организаций и местных жителей (по согласованию) | 2023-2025г. | - | - | - | - |  |  | Бюджет сельского поселения, Бюджет Республики Башкортостан |  | Позволит повысить культуру поведения жителей, бережное отношение к элементам благоустройства |
| 4. | Озеленение (посадка саженцев), устройство клумб, мероприятия по удалению сухостойных, больных и перестойных деревьев, содержание клумб | Администрация сельского поселения Ивано-Казанский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан с привлечением предприятий, организаций и местных жителей (по согласованию) | 2023-2025г. | 150,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |  |  | Бюджет сельского поселения, Бюджет Республики Башкортостан |  | Улучшение экологической обстановки и сохранение природных комплексов |
| 5. | Ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора. | Администрация сельского поселения Ивано-Казанский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан с привлечением предприятий, организаций и местных жителей (по согласованию) | 2023-2025г. | 60,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |  |  | Бюджет сельского поселения, Бюджет Республики Башкортостан |  | Поддержание здоровой экологической обстановки на территории сельского поселения |
| 6. | Отлов безнадзорных животных | Администрация сельского поселения Ивано-Казанский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан с привлечением предприятий, организаций (по согласованию) | 2023-2025г. | - | - |  |  |  |  | Бюджет сельского поселения, Бюджет Республики Башкортостан |  | Здоровая, безопасная обстановки на территории сельского поселения |
|  | Итого по подпрограмме «Благоустройство в сельском поселении Ивано-Казанский сельсовет муниципального района Иглинский район РБ» |  | 2023-2025г. | 2161,00 | 768,00 | 715,30 | 677,70 |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет Республики Башкортостан |  | 2023-2025г. | 1500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет сельского поселения Ивано-Казанский сельсовет сельсовет |  | 2023-2025г. | 661,00 | 268,00 | 215,30 | 177,70 |  |  |  |  |  |

V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

4.   Ресурсное обеспечение программы

Финансирование программы осуществляется за счет бюджетов республики и сельского поселения в установленном законом порядке. Объемы финансирования программы носят прогнозируемый характер и подлежат уточнению при формировании проекта бюджета на соответствующий год и плановый период.

Планируемый общий объем   финансирования составляет 2161,00 тыс.рублей и распределен  по годам:

2023 год – 768,00 тыс.руб

2024 год – 715,30 тыс.руб

2025 год – 677,70 тыс.руб

Из них средства бюджета сельского поселения:

2023 год – 268,00 тыс.руб

2024 год – 215,30 тыс.руб

2025 год – 177,70 тыс.руб

средства бюджета других уровней:

2023 год – 500,00 тыс.руб

2024 год – 500,00 тыс.руб

2025 год – 500,00 тыс.руб

VI. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Управление реализацией Программы осуществляет Администрация сельского поселения Ивано-Казанский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан путем разработки механизма реализации мероприятий, подготовки проектов распорядительных документов. Глава сельского поселения несет ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий Программы и конечные результаты Программы, целевое и рациональное использование финансовых средств.

VII. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Выполнение намеченных в Программе мероприятий и осуществление своевременных инвестиций предполагает повышение уровня благоустройства населенных пунктов сельского поселения, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности населенных пунктов сельского поселения, создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории сельского поселения.

Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий.

Количественные показатели эффективности (целевые индикаторы) по годам, отражающие степень достижения целей и решения задач Программы представлены в таблице №2.

Методика оценки эффективности реализации Программы представлена в таблице №3.

Целевые индикаторы

Таблица №2

| № п/п | Наименование показателя | Ожидаемое значение показателя |  | Динамика значения показателей по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | за 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| 1. Подпрограмма: «Благоустройство в сельском поселении Ивано-Казанский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: Совершенствование системы комплексного благоустройства сельского поселения Ивано-Казанский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан, создание комфортных условий проживания и отдыха населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Задача: Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание муниципальной службы благоустройства (содержание штатной единицы по благоустройству территории) | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 Задача: Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Благоустройство существующих детских, спортивных площадок, мест массового отдыха жителей. | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.1 | Установка, ремонт и замена уличных светильников, таймеров, ламп. | единиц | 15 | 5 | - | - | - | 15 |
| 2.2 | Строительство и ремонт ограждения территории кладбищ | м | - | - | - | - | - | - |
| 3 Задача: Улучшение экологической обстановки и сохранение природных комплексов для обеспечения условий жизнедеятельности в сельском поселении. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Посадка саженцев, устройство клумб | единиц | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3.2 | Ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Таблица №3

Методика оценки эффективности реализации муниципальной целевой программы «Благоустройство территории  сельского поселения             Ивано-Казанский муниципального района Иглинский район           Республики Башкортостан на 2023-2025годы»

Методика оценки эффективности Программы представляет собой алгоритм оценки в ходе реализации Программы по годам и по итогам в целом исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям.

Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

1) степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) Программы (оценка результативности);

Е=   количество выполненных пунктов программы/  обще количество пунктов программы *100%

Например  5/10*100=50 %             Е=50%

В целях оценки степени достижения запланированных результатов Программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя результативности (E) равно или больше 70,0%, степень достижения запланированных результатов Программы оценивается как высокая;

если значение показателя результативности (E) равно или больше 50,0%, но меньше 70%, степень достижения запланированных результатов Программы оценивается как удовлетворительная;

если значение показателя результативности (E) меньше 50,0%, степень достижения запланированных результатов Программы оценивается как неудовлетворительная.

2) степень соответствия фактических затрат бюджета сельского поселения   запланированному уровню (оценка полноты использования местных бюджетных средств);

П=фактические затраты бюджета на показатели программы/плановые показатели*100%

Например  150тыс.руб/200 тыс.руб*100=75%        П=75%

В целях оценки степени соответствия фактических затрат бюджета сельского поселения   на реализацию Программы запланированному уровню устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя полноты использования бюджетных средств сельского поселения   (П) равно или больше 70,0%, степень соответствия фактических затрат бюджета   на реализацию Программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная;

если значение показателя полноты использования бюджетных средств сельского поселения   (П) меньше 70,0%, степень соответствия фактических затрат бюджета сельского поселения   на реализацию Программы запланированному уровню оценивается как неудовлетворительная.

3) эффективность использования средств бюджета сельского поселения   (оценка экономической эффективности достижения результатов).

Расчет эффективности использования средств бюджета сельского поселения  на реализацию Программы производится по формуле:

П

И = ----- x 100%,              где:

Е

И - эффективность использования средств бюджета сельского поселения   (процентов);

Е - показатель результативности реализации Программы;

П - показатель полноты использования бюджетных средств сельского поселения

В целях оценки эффективности использования средств бюджета сельского поселения     при реализации Программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя эффективности использования средств бюджета сельского поселения   (И) больше или равно 100,0%, такая эффективность использования бюджетных средств сельского поселения  оценивается как высокая;

если значение показателя эффективности использования средств бюджета сельского поселения   составляет от 70 до 100,0%, такая эффективность использования бюджетных средств сельского поселения   оценивается как умеренная;

если значение показателя эффективности использования средств бюджета сельского поселения   менее 70,0%, такая эффективность использования бюджетных средств оценивается как низкая.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ответственным исполнителем и соисполнителями ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным.